Совет народных депутатов Каменского муниципального района

Воронежской области

РЕШЕНИЕ

«   23   » сентября        2020 г.                                                       №  201

Информация о подготовке объектов ЖКХ, социальной сферы

и жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2020-2021гг

- Рассмотрев информацию начальника отдела по строительству, транспорту, архитектуре, связи и ЖКХ администрации Каменского муниципального района Буравлевой Валентины Анатольевны, Совет народных депутатов  Каменского  муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

- Информацию начальника отдела по строительству, транспорту, архитектуре, связи и ЖКХ администрации Каменского муниципального района Буравлевой Валентины Анатольевны, принять к сведению.

- Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания.

11

Глава Каменского муниципального района                       Н.А. Жигулин

## Приложение

к решению Совета народных депутатов

Каменского   муниципального  района

от 23 сентября   2020  № 201

В соответствии с постановлением администрации Каменского муниципального района от 27.04.2020 № 127 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Каменского муниципального района к отопительному периоду               2020-2021гг»  и плана мероприятий  теплоснабжающих организаций, теплосетевых, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду подготовлено:

79 -многоквартирных домов —

38 объектов социальной сферы  :

в том числе:

13 учебных заведений

2 детских сада

21 объект культуры

1 объект физич культуры

1 объект соц защиты населения

1 лечебное учреждение

И  31  котельная на газе и в х.Крутец    1 котельная в детском учреждении, в на твердом топливе. Запас угля завезен  в полном объеме

Кроме того, котельная по ул.Ленина,24 в настоящее время находится на реконструкции. Работы начаты, оборудование уже закуплено, согласно заключенного контракта работы будут завершены до середины октября.

На сегодняшний день В Татаринском поселении ведутся работы по ремонту теплотрассы, в Ольхов Логе в школьной котельной сегодня обслуживающая организация произведет замену блока розжига котла и в Трехстенском поселении сейчас закупают новое ШРП, которое будет установлено газовой службой после приобретения.

Коммунальными организациями завершена работа по заполнению систем отопления в  48 многокварных домах с центральным отоплением

В ходе подготовки к отопительному периоду всеми сельскими поселениями, структурными подразделениями администрации,  теплоснабжающими и теплосетевыми организациями Каменского муниципального района  еженедельно предоставлялись оперативные сведения в отдел по строительству, и ЖКХ о подготовке к работе в зимних условиях, которые в свою очередь представлялись в Департамент ЖКХ.

Так же сообщаю , Проверку знаний производственных  инструкций и правил технической  эксплуатации  энергоустановок прошли  30 руководителей  и  68   операторов газовых котельных.

На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства  создано 4 ремонтных бригады для проведения аварийно-восстановительных работ и подготовлено 4 ед. техники  для уборки снега.

Разработан порядок взаимодействия администраций и коммунальных организаций с ЕДДС в случае возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения.