# Администрация Каменского муниципального района

Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2018 г.                                                                   № 387

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по предоставлению многодетным семьям земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой

Во исполнение пункта 5 Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 №1375-р,  с целью сокращения срока  ожидания предоставления земельных участков в собственность бесплатно для многодетных семей, администрация Каменского муниципального района Воронежской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по предоставлению многодетным семьям земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой на период 2018 – 2020 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Каменского муниципального района Воронежской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу  с даты его опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Каменского муниципального района по развитию сельских территорий – начальника отдела аграрной политики и муниципального имущества В.В. Сидорова.

Глава

администрации Каменского

муниципального района                                                                А.С.  Кателкин

Приложение

к постановлению администрации

Каменского муниципального района

от 14  декабря  2018 № 387

План мероприятий («дорожная карта»)

по предоставлению многодетным семьям земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой на период 2018 – 2020 годы

- 1. Общее описание "дорожной карты"

# 1. Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 №1375-р "Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства", Закона Воронежской области от 13.05.2008 N25-ОЗ "О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области" администрацией Каменского муниципального района проводятся мероприятия по формированию земельных участков с целью их предоставления бесплатно в собственность многодетным гражданам.

Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по предоставлению многодетным семьям земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, направлена на создание условий для развития жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей.

Социальной эффективностью реализации "дорожной карты" является

муниципальная поддержка в обеспечении земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой, что позволит снизить затраты многодетных семей на жилищное строительство.

- 2. Цели "дорожной карты"

Целями «дорожной карты» являются:

- формирование необходимой нормативно-правовой базы и механизмов для решения вопросов обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей;

- реализация мероприятий по формированию, предоставлению земельных участков, оформлению права собственности гражданам, имеющим троих и более детей;

- решение вопросов строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к предоставляемым (предоставленным) бесплатно земельным участкам для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям.

- 3. Ресурсное обеспечение реализации "дорожной карты"

Финансирование "Дорожной карты" будет осуществляться за счет консолидации средств областного и местных бюджетов в рамках мероприятия «Создание инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для предоставления семьям, имеющих трех и более детей» государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 29.10.2015 №834.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Формирование списков многодетных семей, имеющих право и изъявивших желание на получение земельных участков в собственность бесплатно | 2018 – 2020 годы | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района | Определение потребности в земельных участках, подлежащих предоставлению многодетным семьям в собственность бесплатно |

| 2 | Подготовка и утверждение документации по планировке территории | 2018 – 2020 годы | Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ администрации Каменского муниципального района | Градостроительная документация земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Формирование земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям в собственность бесплатно и утверждение перечней таких земельных участков | 2018 – 2020 годы | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района | Утвержденные перечни земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно |
| 4 | Определение потребности в обеспечении конкретными объектами инженерной инфраструктуры (электро- тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение) земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно | 30.11.2018 | Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ администрации Каменского муниципального района | Перечни объектов инженерной инфраструктуры и их технических характеристик |
| 5 | Разработка муниципальных "дорожных карт" по обеспечению проектирования инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно (при появлении потребности в обеспечении) | 30.11.2018 | Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ администрации Каменского муниципального района | Планы мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно |
| 6 | Разработка и утверждение муниципальной программы по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно (при появлении потребности в обеспечении) | 2018 – 2020 годы | Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ администрации Каменского муниципального района | Механизмы реализации и финансирования органами местного самоуправления мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно |
| 7 | Реализация муниципальной программы по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно | 2018 – 2020 годы | Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ администрации Каменского муниципального района | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно |
| 8 | Предоставление земельных участков бесплатно в собственность многодетным семьям | 2019 - 2020 годы | Отдел аграрной политики и муниципального имущества администрации Каменского муниципального района | Передача земельных участков многодетным семьям |

Заместитель главы администрации

Каменского муниципального района

по развитию сельских территорий –

начальник отдела аграрной политики

и муниципального имущества                                                           В.В. Сидоров