Приложение №2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Каменского муниципального района от 11января 2022 года № 1

П Л А Н

основных мероприятий на период весеннего половодья и паводка 2022 года

Каменского муниципального района Воронежской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание противопаводковой комиссии, с приглашением руководителей объектов экономики, о создании аварийных бригад на период весеннего половодья 2022 года | до 28.02. 2022 года | Председатель противопаводкой комиссии, секретарь комиссиии |
| 2. | Сбор и обработка информации о складывающейся обстановке на территории Каменского муниципального района в период весеннего половодья и доведение ее до заинтересованных территориальных органов федеральных и областных органов исполнительной власти Воронежской области, организаций района. | на период весеннего половодья и паводка 2022 года | Председатель противопаводкой комиссии, секретарь комиссии, ЕДДС муниципального района |
| 3. | Провести мероприятия по заключению договоров с руководителями объектов экономики по выделению сил и средств на период весеннего половодья 2022 года | до 28.02. 2022 года | И.п. главы городского поселения и главы сельских поселений (по согласованию), ведущий специалист отдела аграрной политики |
| 4. | Уточнение мероприятий по организации эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения | до 28.02. 2022 года | И.п. главы городского поселения и главы сельских поселений (по согласованию), |
| 5. | Руководителю отдела образования и молодежной политики, спорта и туризма провести совещание с директорами школ с постановкой задач по обеспечению безопасности людей на период весеннего половодья и паводка 2022 года | до наступления периода весеннего половодья и паводка 2022 года | Руководитель отдела образования, молодежной политики, спорта и туризма А.Б. Бурляева |
| 6. | Обеспечить защиту и непроницаемость артезианских скважин, общественных колодцев от попадания талых вод и других загрязняющих веществ | до наступления периода весеннего половодья и паводка 2022 года | И.п. главы городского поселения и главы сельских поселений (по согласованию), руководители объектов экономики и предприятий ЖКХ, старший специалист отдела аграрной политики |
| 7. | Обеспечить особое наблюдение за водопроводными линиями, попадающими в зону затопления талыми и паводковыми водами | на период весеннего половодья и паводка 2022 года | И.п. главы городского поселения и главы сельских поселений (по согласованию), руководители объектов экономики и предприятий ЖКХ (по согласованию) |
| 8. | Информирование населения о паводковой обстановке на территории муниципального района и мерах безопасности в паводкоопасный период через местные СМИ, уличкомов и подомовые обходы, раздачей памяток и расклейкой листовок. | на период весеннего половодья и паводка 2022 года | И.п. главы городского поселения и главы сельских поселений (по согласованию), руководители объектов экономики и предприятий ЖКХ (по согласованию), ЕДДС муниципального района |
| 9. | Обеспечить контроль за размывом оврагов, где проходят водоводы | ежедневно | И.п. главы городского поселения и главы сельских поселений (по согласованию), руководители объектов экономики и предприятий ЖКХ |
| 10. | Обеспечение телефонной связи в населенных пунктах, подверженных угрозе затопления. | на период весеннего половодья и паводка 2022 года | И.п. главы городского поселения и главы сельских поселений (по согласованию), сервисный центр г. Лиски Воронежского филиала ПАО «Ростелеком» |
| 11. | Поддерживать в постоянной готовности силы и средства, предназначенные для спасения людей, попадающих в зону затопления талыми и паводковыми водами | на период весеннего половодья и паводка 2022 года | И.п. главы городского поселения и главы сельских поселений (по согласованию), начальники 39 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС, ПЧ-89, руководители объектов экономики и предприятий ЖКХ (по согласованию) |
| 12. | Выполнить работы по прочистке люков и приемных колодцев ливневой сети для отвода талых вод | до наступления периода весеннего половодья и паводка 2022 года | И.п. главы городского поселения и главы сельских поселений (по согласованию), руководители объектов экономики и предприятий ЖКХ (по согласованию) |
| 13. | Выполнить работы по очистке крыш от снежного настила | до наступления периода весеннего половодья и паводка 2022 года | И.п. главы городского поселения и главы сельских поселений (по согласованию), руководители муниципальных учреждений , объектов экономики и предприятий ЖКХ (по согласованию) |
| 14. | Выполнить работы по прочистке подъездных путей и отводов воды с водных объектов (прудов) | до наступления периода весеннего половодья и паводка 2022 года | И.п. главы городского поселения и главы сельских поселений (по согласованию), старший специалист отдела аграрной политики и муниципального имущества |
| 15. | Обеспечить население наглядной агитацией, знаками безопасности на период весеннего половодья и паводка 2022 года | до наступления периода весеннего половодья и паводка 2022 года | И.п. главы городского поселения и главы сельских поселений (по согласованию), |
| 16. | Обеспечить разработку планов мероприятий по охране жизни людей на период весеннего половодья и паводка 2022 года (планы обеспечения безопасности людей на водных объектах) | до 28.02. 2022 года | И.п. главы городского поселения и главы сельских поселений (по согласованию), |
| 17. | Контроль подготовки к прохождению паводкоопасного периода собственниками ГТС. | на период весеннего половодья и паводка 2022 года | Собственники ГТС, старший специалист отдела аграрной политики и униципального имущества |

Начальник сектора ГО и ЧС                        М.Д.Тищенко