# Администрация Каменского муниципального района

Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2024 г. 	№ 532

О внесении изменений в постановление администрации Каменского муниципального района от 27.05.2024 № 216 Об утверждении муниципальной Программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и предотвращение негативного воздействия вод»

В целях обеспечения безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных объектов на территории Каменского муниципального района Воронежской области, руководствуясь Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Водным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Воронежской области от 11.11.2015 N 856 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Охрана окружающей среды и природные ресурсы", и в связи с корректировкой мероприятий Программы и объемов ее финансирования администрация Каменского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению администрации Каменского муниципального района от 27.05.2024 № 216 Об утверждении муниципальной Программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и предотвращение негативного воздействия вод» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Каменского муниципального района – руководителя отдела по финансам и налогам Ю.П. Мошурова.

Глава

администрации Каменского

муниципального района А.С. Кателкин

Приложение

к постановлению администрации

Каменского муниципального района

от «08»ноября 2024 г. № 532

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД»

## 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения

программным методом

Совокупность водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений как единый водохозяйственный комплекс имеет важнейшее значение для социально-экономического развития муниципального образования.

На территории Каменского муниципального района зарегистрировано в собственности 6 гидротехнических сооружений: ГТС пруда «Пирищепы», ГТС пруда "Пристенок", ГТС пруда «Ясеновский», ГТС пруда "Осычка", ГТС пруда "Круглое", ГТС пруда "Калиновое №2".

За последние годы эксплуатации гидротехнических сооружений на большинстве из них образовалось значительное количество дефектов и локальных повреждений. Практически все сооружения нуждаются в проведении ремонтных работ различной степени капитальности. К объективной причине снижения уровня безопасности гидротехнических сооружений относится и временной фактор. С течением времени под влиянием природных и техногенных нагрузок первоначальное состояние сооружений постепенно ухудшается.

Администрация Каменского муниципального района является органом исполнительной власти обеспечивающей выполнения мероприятий по охране водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Необходимость разработки долгосрочной целевой программы по обеспечению безопасности ГТС и предупреждению негативного воздействия вод на территории Каменского муниципального района обусловлена следующими основными причинами:

1. Данными всероссийской статистики о значительном усилении интенсивности аварий по мере увеличения возраста ГТС.

2. Введением регулирования обеспечения безопасности ГТС в Российской Федерации.

3. Экономическими трудностями, приводящими к снижению собственниками ГТС затрат на их эксплуатацию ниже минимального необходимого уровня.

Социальная экономическая значимость поставленных проблем обусловливает необходимость их решения при активной муниципальной поддержке с привлечением дополнительных инвестиций и использованием программно-целевого метода.

## 2. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является приведение к безопасному состоянию эксплуатируемых ГТС на территории Каменского муниципального района. Достижение цели возможно путем своевременного проведения необходимых ремонтных работ, обеспечивающих безопасную эксплуатацию ГТС и осуществление мероприятий по охране водных объектов и предупреждению негативного воздействия вод.

В рамках Программы предусматривается решение следующих первоочередных задач:

1. Расчет объема затрат на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации на проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности администрации Каменского муниципального района.

2. Проведение капитального ремонта ГТС для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

3. Оценка результативности Программы будет ежегодно отслеживаться на основании целевых индикаторов и показателей.

## 3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа ориентирована на период с 2024 по 2026 годы.

## 4. Система основных мероприятий Программы

Решение задач Программы будет обеспечено путем реализации комплекса нормативных правовых, организационных и финансовых мероприятий. Мероприятия Программы будут осуществляться по следующим направлениям:

4.1. Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение аварии на гидротехническом сооружении.

4.2. Обеспечение мониторинга за состоянием ГТС, находящихся в собственности администрации Каменского муниципального района.

## 5. Ресурсное обеспечение Программы

Распределение объемов финансирования мероприятий по годам реализации Программы отражено в таблице.

Заказчик Программы ежегодно, с учетом реализации мероприятий Программы, уточняет объемы необходимых средств для их финансирования в очередном году и представляет бюджетную заявку с обоснованием объемов финансирования Программы в очередном финансовом году.

| № п/п | Задача (мероприятие) | Объем финансирования в тыс. руб. | в т.ч. по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение аварии на гидротехническом сооружении. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расчет объема затрат на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации на проведение капитального ремонта ГТС пруда «Калиновое № 2» | 3365,99 | 0 | 3365,99 | 0 |
| 4 | Проведение капитального ремонта ГТС пруда «Калиновое № 2» | 931,38 | 0 | 0 | 931,38 |
| Всего по программе |  | 4297,37 | 0 | 3365,99 | 931,38 |

## 6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Разработчик Программы администрация Каменского муниципального района осуществляет контроль выполнения программных мероприятий и управление ходом их реализации:

- с учетом ежегодно выделяемых средств на реализацию программных средств распределяет их по программным мероприятиям;

-осуществляет отбор исполнителей работ и услуг по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;

- организует внедрение информационных технологий в целях управления Программой и контролирует ход ее выполнения;

- по итогам реализации Программы в отчетном году уточняет объемы средств, необходимых для финансирования в отчетном финансовом году и плановом периоде и в случае необходимости подготавливает соответствующие изменения в Программу.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность программных мероприятий оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели или степени приближения к ней.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Старший специалист отдела аграрной политики

и муниципального имущества Н.И. Остроушко

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

на 2024-2026 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и предотвращение негативного воздействия вод» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Исполнители программы | Отдел аграрной политики и муниципального имущества |
| Основные мероприятия, входящие в состав программы | 1. Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности. 2. Проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности. |
| Цель программы | Увеличение удельного веса ГТС, приведенных к уровню безопасной эксплуатации. |
| Задачи программы | Проведение ремонтных работ на гидротехнических сооружениях, находящихся в муниципальной собственности. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1.Доля гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности соответствующих требованиям их безопасности при эксплуатации. 2.Доля гидротехнических сооружений, на которых проведены ремонтные работы. |
| Сроки реализации программы | 2024 - 2026 годы (реализуется в один этап) |
| Объемы и источники Финансирования программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Областной бюджет 2024 г. - 0,0 рублей 2025 г. - 3325,6 тыс. руб. 2026 г. - 920,2 тыс. руб. Бюджет администрации Каменского муниципального района 2024 г. - 0,0 тыс. руб. 2025 г. – 40,39 тыс. руб. 2026 г. – 11,18 тыс. руб. |

Старший специалист отдела аграрной политики

и муниципального имущества Н.И. Остроушко

Приложение

к муниципальной программе Каменского

муниципального района Воронежской области

Таблица 1

Перечень

основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Каменского муниципального района Воронежской области «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и предотвращение негативного воздействия вод»

| Статус | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Наименование мероприятия/содержание основного мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Ожидаемый результат реализации основного мероприятия/мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и предотвращение негативного воздействия вод» |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности. | Мероприятие 1.1. Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта гидротехнического сооружения, находящегося в муниципальной собственности – ГТС пруда Калиновое №2. | 2024-2026 | Отдел аграрной политики и муниципального имущества | Разработка и получение проекта на капитальный ремонт ГТС пруда Калиновое №2 |
|  |  | Мероприятие 1.2. Проведение капитального ремонта гидротехнического сооружения, находящегося в муниципальной собственности - ГТС пруда Калиновое № 2. | 2024-2026 | Отдел аграрной политики и муниципального имущества | В результате капитального ремонта, приведение ГТС пруда Калиновое №2 к требованиям безопасности ГТС. |

Старший специалист отдела аграрной политики

и муниципального имущества Н.И. Остроушко

Таблица 2

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Каменского муниципального района Воронежской области
 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и предотвращение негативного воздействия вод»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федера-льного плана статис-тических работ | Ед. изме-рения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и предотвращение негативного воздействия вод» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности соответствующих требованиям их безопасности при эксплуатации. |  | % | 83,3 | 83,3 | 100 |
| 2. | Доля гидротехнических сооружений, на которых проведены ремонтные работы. |  | % | 0 | 0 | 16,7 |

Старший специалист отдела аграрной политики

и муниципального имущества Н.И. Остроушко

Таблица 3

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Каменского

муниципального района «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и предотвращение негативного воздействия вод»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя-главного распорядителя средств местного бюджета (далее-ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 (первый год реализа-ции) | 2025 (второй год реализа-ции) | 2026 (третий год реализа-ции) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и предотвращение негативного воздействия вод» | всего | 0 | 40,39 | 11,18 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 0 | 40,39 | 11,18 |
|  |  | Ответственный исполнитель-Администрация Каменского муниципального района | 0 | 40,39 | 11,18 |

Старший специалист отдела аграрной политики

и муниципального имущества Н.И. Остроушко

Таблица 4

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Каменского муниципального района Воронежской области «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и предотвращение негативного воздействия вод»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 (первый год реализации) | 2025 (второй год реализации) | 2026 (третий год реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и предотвращение негативного воздействия вод» | всего, в том числе: | 0 | 3365,99 | 931,38 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 3325,6 | 920,2 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 40,39 | 11,18 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |

Старший специалист отдела аграрной политики

и муниципального имущества Н.И. Остроушко